**Zapisano 14. april 2019**

PRORAČUN 2019-2020 KS BEGUNJE

2025-DVORSKA VAS-kanalizacija, vodovod in obnova ceste: stanje naj bi bilo zadovoljivo in primerljivo z ostalimi KS v občini

2.Pločnik državna cesta v zgornjem delu Begunj

DRSI vodi investicijski projekt ureditve, predvideno po letu 2022

3. Večnamenski objekt in rekonstrukcija PGD BEGUNJE

Potrebna prizidava objekta, vodi se evidenčno, predvideno 2021

4. Pločnik Dvorska vas- Zapuže-ind. Cona Zgoša-ni predviden pred letom 2023

5. JR Zgoša pri Elanu in Zapuže: prioritetno so sredstva namenjena v primeru kabliranja Elektra, predvidena solarna svetilka za Zgošo

6.OPPN Krpin: pešpot Blatnica

Narejena je bila projektna naloga, pripravlja se prostorski akt in po sprejemu prostorske podlage se bo urejala tudi pešpot. Urediti je potrebno vse premoženjsko pravne zadeve oz. služnost

7. Ureditev meteornih voda cesta Zadnja vas-Mlaka: odvisna od odkupa nekaterih zemljišč, v letu 2019 bo OR pristopila k ureditvi premoženjskih zadev, predviden je ogled na terenu 17/4-2019, kanalete

8. Vrtec bariera-OR bo postavila ustrezno tehnično bariero na pločniku

9. Joža Murka: je v lasti OR od leta 2018: Februarja je bil narejen ogled na terenu z geomehanikom. Naročene bodo geomehanske raziskave in po potrebi projekt sanacije terena (plazenje). Situacija je izredno slaba in v naslednjih 4 letih naj bi OR sanirala objekt (odgovor župana s sestanka 9/4-2019). Po obnovi potreben dogovor o prevzemu lastništva.

10. Ranzingerjeva vila: vsakršen poseg je popolnoma odveč, ker je stavba potrebna temeljite obnove, do leta 2022 jo je OR dala v najem DU Begunje.

11. Omejitev prometa cestni križ: Zapuže-Drnča, Dvorska vas-Begunje-OŠ Begunje: naročena je prometna študija in na podlagi nje, se bo OR odločila za postavitev ustrezne signalizacije za omejitev hitrosti. Izvajal se bo nadzor.

12.Kanalizacija JV del Zapuže: ni predvidena pred letom 2021, ker je prioritetna gradnja le-te za območje Lancovega in nato še Kamna Gorica. Odvisno še od novega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

13.Označevalne table ob državni cesti: obvestilna in turistična signalizacija je do tega trenutka že postavljena s strani GGD, ki je redni vzdrževalec državne ceste

14. Ulične označbe naselje Zapuže: izdelan elaborat, ki ga bo potrebno ažurirati zaradi možnih sprememb v katastru

15. Cisterna za deževnico Sv.Peter: odgovor OR je bil, da KS ni posredovala konkretnega predloga. Preverjeno je bilo, da je KS posredovala predlog. Bomo posredovali ponovno in OR bo potem ustrezno pomagala

16. Asfaltiranje Mlaka 8, strmi del: se ne upošteva in se vzdržuje kot do sedaj

17.Rekonstrukcija Radovljica-Nova vas-Zapuže: naročena PZI, v letu 2019 odkup zemljišč, po letu 2022 izvedba

18.Eko otok Zapuže: predlog se upošteva in se bo ustrezno saniral

19. JR šolska pot Poljče-Begunje, dela so bila izvedena v letu 2017-2018, predvideno za 2020

20. Asfaltiranje Poljče 24a-25 do leta 2020 ni planirano

21. Asfaltiranje Begunje 24-planirano v letu 2020

22. Odvodnjavanje kapela v Poljčah v letu 2020

23. Oporni zid pri Glažarju, Begunje 113, Tomažinova žaga: izdelan je idejni projekt, ki zajema sanacijo mostu in obnovo opornega zidu, urediti je potrebno premoženjske zadeve na tem odseku v letu 2019-2020, obnova predvidena po letu 2021

24. Cesta skozi Zgošo-mirujoči promet: v letu 2019 je naročena prometna študija

25. Grad Kamen sanacija se nadaljuje tudi v letu 2019.

26. Sanacija mostov in rak: predvidena sanacija mostu pri Robačniku

27. Pokopališče Krpin: po pogovoru z županom OR ne bo dovolila, da se lastništvo izgubi. V letu 2019 predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in nato postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Župan odgovarja, da zaenkrat ni potreben noben drug poseg v ta prostor-predlagana zazelenitev meja

28. Asfaltiranje 104-118: izvedba v letu 2019

29. Uvoz na državno cesto Mlaka-Zadnja vas-po letu 2022.